ĐỀ XUẤT SẢN PHẨM — Q2 2026

Xây dựng Fulltime Driver Pool

Cơ chế vận hành tài xế có hợp đồng lao động & BHXH — tách biệt hoàn toàn khỏi pool freelance

| Team: Ops | Squad: Drivers | Priority: High | OKR: Retention |
| --- | --- | --- | --- |

1. TÓM TẮT ĐIỀU HÀNH

Tài liệu này đề xuất xây dựng Fulltime Driver Pool (FT Pool) — cơ chế vận hành riêng biệt cho nhóm tài xế Ahamove có ký hợp đồng lao động và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Đây là bước tiến quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, đảm bảo thu nhập ổn định cho tài xế, và tuân thủ đầy đủ Bộ Luật Lao động 2019.

| 100% FT driver không thấy phí ship | ≥95% Dispatch vào FT pool thành công | ≥90% Tài xế đạt cam kết thu nhập/tháng | ≥85% Retention FT driver sau 3 tháng |
| --- | --- | --- | --- |

2. VẤN ĐỀ HIỆN TẠI

Ahamove hiện chưa có cơ chế vận hành riêng cho nhóm tài xế ký hợp đồng lao động. Toàn bộ tài xế — freelance và fulltime — đang hoạt động trong cùng một pool, dẫn đến 4 vấn đề cốt lõi:

| # | Vấn đề | Mô tả & Tác động |
| --- | --- | --- |
| 01 | Thu nhập không ổn định | Tài xế FT cạnh tranh đơn trực tiếp với pool FL. Không có đơn = không có thu nhập dù đã ký hợp đồng. Mâu thuẫn với bản chất hợp đồng lao động. |
| 02 | Thiếu quản lý giờ công | Không có cơ chế clock-in/out, tracking ca làm việc, tính OT → rủi ro pháp lý về Bộ Luật Lao động 2019. HR không có dữ liệu để tính lương đúng. |
| 03 | Tài xế FT thấy phí ship | Driver có thể từ chối đơn giá thấp, phá vỡ cam kết SLA và mô hình lương cố định. Không phù hợp với mô hình employed driver toàn cầu. |
| 04 | BHXH chưa được tích hợp | Chưa có hệ thống tự động tính & đóng BHXH. HR quản lý thủ công → dễ sai sót, không scale được khi tăng số lượng tài xế FT. |

3. BENCHMARK TOÀN CẦU

Các platform logistics lớn đã thử nghiệm và chứng minh mô hình employed driver hoạt động hiệu quả:

| Platform | Khu vực | Mô hình | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- |
| Amazon DSP | Toàn cầu | Tách Amazon Flex (gig) vs DSP (FT). Driver không thấy giá trị đơn, nhận lương ca cố định. Cơ chế dispatch ưu tiên pool FT. | SLA DSP tốt hơn Flex 40%. Scale lên 3.000+ DSP partners tại Mỹ. Giảm tỷ lệ churn tài xế xuống dưới 15%/năm. |
| Ninja Van | Southeast Asia | Đội xe nội bộ 15.000+ xe, tách hoàn toàn khỏi 3PL. Tài xế nhận ca cố định, không đấu thầu đơn. 800 logistics hub. | Retention tài xế >85% sau 6 tháng. Hub-and-spoke scale được ở SEA. Chứng minh mô hình FT khả thi tại thị trường VN/TH/PH. |
| Grab Express Pro | Vietnam, SEA | Dedicated driver pool cho khách hàng B2B/Enterprise với cơ chế dispatch ưu tiên FT pool trước khi mở rộng ra gig pool. | SLA B2B đạt 97%+ nhờ priority dispatch. Tăng ARPU khách hàng Enterprise 35% so với standard service. |

4. GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

Xây dựng Fulltime Driver Pool với 4 cơ chế tách biệt hoàn toàn khỏi pool freelance hiện tại:

## 4.1  Priority Dispatch — Phát đơn ưu tiên riêng

- Đơn hàng mới được dispatch vào FT pool trước, với timeout T giây (configurable per service type).

- Nếu không có tài xế FT online trong bán kính X km hoặc hết timeout → fallback tự động sang FL pool.

- Tỷ lệ đơn dispatch vào FT pool được monitor realtime. Alert khi fallback rate > ngưỡng cho phép.

## 4.2  Ẩn phí ship — Order card riêng cho FT

- Tài xế FT không nhìn thấy giá trị phí ship (fee_display = null, earning_estimate ẩn).

- Order card chỉ hiển thị: địa chỉ lấy hàng, địa chỉ giao, loại hàng, thời gian pickup yêu cầu.

- Backend trả về response schema khác biệt theo driver_type flag. Frontend render có điều kiện.

## 4.3  Ca làm việc & giờ công — Module mới trong Driver App

- Màn hình Clock-in / Clock-out mới. Shift countdown timer, số đơn đã giao trong ca.

- Tracking giờ công, OT, nghỉ phép theo chuẩn Bộ Luật Lao động 2019.

- Guaranteed minimum orders per shift: hệ thống proactively push đơn khi cuối ca chưa đủ target.

## 4.4  BHXH & Payroll tự động — HR Dashboard mới

- Timesheet tự động từ clock-in/out data. Tính lương ca + KPI bonus + trích BHXH theo tháng.

- Tích hợp BHXH online (Cổng thông tin Bộ LĐ-TBXH). Tự động nộp hồ sơ và xác nhận.

- Báo cáo hiệu suất tách biệt FT vs FL phục vụ HR và Ops leadership.

5. THAY ĐỔI SẢN PHẨM & ỨNG DỤNG

Phân tích chi tiết các thay đổi cần thiết theo từng layer kỹ thuật:

| Layer | Thay đổi | Chi tiết kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| Driver App | Profile & routing logic | Thêm driver_type flag (FREELANCE ¦ FULLTIME) trên profile. Toàn bộ UI render có điều kiện theo flag này. Cần migration script cho tài xế hiện tại. |
| Driver App | Order card UI | Ẩn fee_display, earning_estimate cho FT. Chỉ render: pickup/dropoff address, item type, required time. Response schema cần field mới: show_fee (boolean). |
| Driver App | Clock-in/out module (MỚI) | Màn hình hoàn toàn mới. Shift timer, order counter/target, KPI progress bar. Gọi API shift_start / shift_end. Cần offline-first design cho vùng sóng yếu. |
| Driver App | Earnings screen | Thay commission_today bằng shift_salary_month, working_days, bhxh_contribution. Payslip PDF viewer tích hợp. |
| Dispatch Engine | FT pool routing (MỚI) | Logic 2 tầng: FT pool first → FL fallback sau timeout T. Config timeout per service_type và geofence. Pool membership API: enroll_ft_driver, remove_ft_driver. |
| Dispatch Engine | Guaranteed min orders | Proactive push đơn vào FT driver khi cuối ca chưa đủ minimum_orders_per_shift. Cần scheduler job chạy mỗi 15 phút kiểm tra ca sắp kết thúc. |
| Dispatch Engine | SLA tracking tách biệt | Dashboard metrics phân tách FT vs FL: dispatch_success_rate, fallback_rate, ontime_rate, SLA_breach_rate. Alert khi fallback > 10%. |
| HR Dashboard (MỚI) | Timesheet & ca làm việc | Lịch ca, swap ca, phê duyệt nghỉ phép. Tính giờ công tự động từ clock-in/out log. Export Excel theo tháng cho payroll. |
| HR Dashboard (MỚI) | Payroll & BHXH | Tính lương: lương_ca × ngày_công + bonus_KPI - trích_BHXH. Tích hợp API BHXH online. Auto-submit hồ sơ hàng tháng. Alert khi có sai sót. |

6. KPI & SUCCESS METRICS

Các chỉ số đo lường hiệu quả pilot. Đánh giá hàng tuần trong 14 tuần đầu:

| Metric | Baseline (FL) | Target (FT) | Đo lường | Ưu tiên |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FT driver không thấy phí ship | N/A | 100% | Realtime | P0 |
| Dispatch thành công vào FT pool | N/A | ≥95% | Hàng ngày | P0 |
| Thu nhập đạt cam kết hợp đồng | N/A | ≥90% tx/tháng | Hàng tháng | P0 |
| Retention FT driver sau 3 tháng | 72% (FL) | ≥85% | Hàng tháng | P0 |
| SLA on-time delivery | 82% (FL) | ≥94% | Hàng ngày | P1 |
| Avg đơn / ca (8 tiếng) | 12 đơn (FL) | ≥16 đơn | Hàng tuần | P1 |
| BHXH đóng đúng hạn | N/A | 100% | Hàng tháng | P1 |
| Driver satisfaction score | 3.8/5 (FL) | ≥4.3/5 | Hàng tháng | P2 |
| Fallback rate FT→FL | N/A | ≤10% | Hàng ngày | P2 |

7. KẾ HOẠCH PILOT — 14 TUẦN

| Giai đoạn | Timeline | Deliverables | Điều kiện pass |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 1 BUILD | Tuần 1–6 | • Driver type flag & routing logic • Order card UI ẩn phí ship • Clock-in/out module v1 • HR dashboard: timesheet cơ bản • Dispatch FT pool routing (2 tầng) | QA pass trên staging. Dispatch latency < 500ms. 0 bug P0 trước khi go-live. |
| Phase 2 PILOT | Tuần 7–10 | • Pilot HCM với 1 Enterprise partner • 50 FT driver, ca 8h/ngày • Monitor KPI hàng ngày • Driver feedback survey hàng tuần • Weekly review với stakeholders | Dispatch success ≥95%. Không có incident P0. Driver satisfaction ≥4.0/5. |
| Phase 3 SCÁLE | Tuần 11–14 | • Phân tích KPI vs target • Tích hợp BHXH & payroll tự động • Mở rộng lên 200 FT driver HCM • Roadmap Hà Nội Q3 nếu pass • Retro & lessons learned doc | Retention ≥85%. Thu nhập đạt cam kết ≥90% tx. SLA ≥94%. |

8. RỦI RO & PHƯƠNG ÁN GIẢM THIỂU

| Mức độ | Rủi ro | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| HIGH | Chi phí cố định tăng mạnh Lương + BHXH ngay cả khi ít đơn. Rủi ro cao ở thời điểm thấp điểm. | Mitigation: Pilot nhỏ 50 driver. Hợp đồng thử việc 3 tháng. Break-even analysis trước khi scale. Xây mô hình tài chính chi tiết với Ops Finance. |
| HIGH | Rủi ro pháp lý (Bộ LĐ 2019) HĐLĐ đòi hỏi tuân thủ giờ làm tối đa, OT, nghỉ phép, thủ tục sa thải. | Mitigation: Tư vấn pháp lý chuyên biệt trước khi ký hợp đồng đầu tiên. Xây HR module đúng chuẩn. Legal sign-off bắt buộc. |
| MED | Dispatch engine phức tạp hơn Pool routing 2 tầng tăng độ phức tạp và nguy cơ dispatch delay. | Mitigation: Timeout config linh hoạt per service type. A/B test các giá trị T. Monitor dispatch latency riêng. Rollback plan sẵn sàng. |
| MED | FT driver không muốn chuyển đổi Driver quen tự do về giờ giấc có thể không phù hợp ca cố định. | Mitigation: Tuyển mới thay vì ép chuyển đổi. Offer package rõ ràng: lương ổn định + BHXH + phụ cấp xăng xe. Không ảnh hưởng FL pool hiện tại. |
| LOW | Phụ thuộc vào Enterprise partner Pilot cần ít nhất 1 partner cam kết đủ volume đơn để đảm bảo thu nhập FT driver. | Mitigation: Xác định và ký MOU với partner trước khi kick-off Phase 1. Ưu tiên TikTok Shop hoặc sàn TMĐT có volume ổn định. |

9. BƯỚC TIẾP THEO & YÊU CẦU PHÊ DUYỆT

Để kick-off Phase 1 vào tuần đầu Q2, cần phê duyệt các hạng mục sau trước ngày 31/03/2026:

- Phê duyệt scope & budget cho Phase 1 (6 tuần build) — Cần từ: Product, Engineering, Finance.

- Legal review hợp đồng lao động với tư vấn pháp lý bên ngoài — Cần từ: Legal, HR.

- Xác định và ký MOU với ≥1 Enterprise partner để đảm bảo volume đơn cho pilot — Cần từ: BD/Sales.

- Kick-off sprint planning với team Drivers (FE/BE) + HR + Ops — Sau khi có phê duyệt từ (1).

Ops Team · Ahamove · Q2 2026   ·   Liên hệ: ops-team@ahamove.com